## Slide 1: KẾ HOẠCH
Xây dựng hệ thống "Live-Slide Generator" chạy bằng giọng nói

## Slide 2: Diễn giải nội dung
Người nói
AI tự động sinh/tìm hình ảnh và hiển thị keyword minh họa đến đó theo thời gian thực (real-time)
Biến màn hình phía sau thành một bảng điều khiển động, không cần chuẩn bị slide tĩnh từ trước.

## Slide 3: 3 thách thức
1. Tốc độ xử lý: Người nhanh hơn tốc độ xử lý AI.
Nghe -> Hiểu bối cảnh -> Tìm/Sinh ảnh -> Hiển thị.
(Tổng thời gian này phải dưới 1 - 1.5 giây. Nếu mất 3-5 giây, hình ảnh hiện ra sẽ bị "lệch pha" hoàn toàn với câu nói hiện tại)
2. Bối cảnh hóa: Nếu người nói dùng từ ẩn dụ hoặc nói giảm nói tránh, AI có thể hiểu sai.
(Ví dụ: "Chúng ta đang đối mặt với một con cá mập lớn trên thị trường", AI hiển thị ngay hình ảnh một con cá mập trắng đại dương thay vì biểu đồ đối thủ cạnh tranh)
3. Rủi ro hiển thị: Vì là real-time, không có bước "duyệt" (human-in-the-loop). Nếu AI tìm ra một hình ảnh nhạy cảm hoặc không phù hợp với văn hóa công ty, nó sẽ đập thẳng lên màn hình lớn trước mặt mọi người.

## Slide 4: Chiến lược tiếp cận
Kho dữ liệu an toàn
Bắt đầu với một kho dữ liệu đóng (ví dụ: bộ 200-500 ảnh, biểu đồ, icon đã được chuẩn hóa của công ty, hoặc một thư viện ảnh stock an toàn
Thiết lập cơ chế gợi ý
2-3 lựa chọn do AI gợi ý trong 1 giây, bấm nút là hiển thị lên màn hình lớn. Khi hệ thống chạy mượt và chính xác >90%, mới bật chế độ tự động

## Slide 5: Action Plan

## Slide 6: Tech 1 - Thu
Thiết lập luồng triển khai thư viện Speech-to-Text chạy theo cơ chế Streaming (vừa nói vừa dịch, không đợi hết câu).
Khuyến nghị dùng Deepgram API hoặc OpenAI Whisper Live để tối ưu tiếng Việt. Sử dụng các model có độ trễ thấp (như OpenAI Whisper Live hoặc Deepgram) để dịch giọng nói thành văn bản dạng cuốn chiếu (typing keyword).
KPI nghiệm thu: Chuyển đổi giọng nói thành chữ với độ trễ < 500ms (nửa giây). Tech 1 demo được một màn hình console: nói đến đâu, chữ xuất hiện trên màn hình đến đó (độ trễ từ lúc dứt tiếng đến lúc hiện chữ phải < 500ms).
2. Trích xuất Từ khóa & Ý định (Keyword & Intent Extraction)
Chi tiết: Cấu hình một LLM nhỏ (như GPT-4o-mini hoặc Llama-3-8B) nhận luồng chữ từ STT, liên tục trích xuất ra 1-2 "Keyword cốt lõi" hoặc "Ý định hành động" (Intent) sau mỗi 3-5 giây.

## Slide 7: Tech 2 (Chuyên về Truy xuất & Hiển thị)
Mục tiêu: Xử lý luồng "Tìm" và "Hiển thị" khớp với tốc độ của Tech 1.
1. Xây dựng Vector Database cho Kho ảnh
Chi tiết: Lấy kho ảnh từ Bạn (PM), dùng model Embedding để vector hóa các đoạn mô tả (Metadata/Tags) của các bức ảnh đó, nạp vào một Vector DB nhẹ (như ChromaDB hoặc Pinecone).
Cách nghiệm thu: Gõ thử một từ khóa vào hệ thống, Tech 2 phải truy xuất ra đúng bức ảnh có nội dung tương tự trong kho dữ liệu mẫu.
2. Phát triển Giao diện Real-time
Chi tiết: Dùng WebSocket để kết nối với Backend của Tech 1. Thiết kế hiệu ứng chữ chạy cuốn chiếu (Typing Effect) trên màn hình và khung hiển thị ảnh động tự động thay đổi không bị giật lag.
Cách nghiệm thu: Chữ và ảnh phải tự động đẩy lên giao diện web mà không cần bấm F5 (Reload) trang.

## Slide 8: Quản lý task - TA
1. Chuẩn hóa kho dữ liệu mẫu – check lỗi, sửa dữ liệu (logo, biểu đồ doanh thu, ảnh stock văn hóa, icon…)
2. Định hình Giao diện Người dùng (UI/UX Mockup): Vẽ nháp luồng hiển thị. Màn hình của người nói/trợ lý sẽ thấy gì (Chữ đang chạy + 3 ảnh gợi ý + nút bấm "Duyệt lên màn lớn").
Màn hình máy chiếu lớn chỉ hiện chữ và ảnh đã duyệt.

## Slide 9: Kênh tham khảo youtube
Kênh "Greg Kamradt (Data Independent)": Chuyên các video thực tế về RAG nâng cao, cách xử lý dữ liệu và bóc tách từ khóa rất trực quan cho PM.
Kênh "ByteByteGo" (của Alex Xu): Giải thích kiến trúc hệ thống (System Design) dạng chuyển động hoạt hình. Hãy tìm video về Real-time Chat Application Architecture hoặc WebSockets để hiểu cách hệ thống đẩy dữ liệu real-time.